**Ծրագրի դիմում**

# Հայտատուի տվյալները

**Համայնքային ակտիվ խմբի ղեկավար**

Մերուժան

**Անուն**

Մերուժան Ոսկանյան

Աշոտավան

Ոսկանյան

**Ազգանուն**

**Բնակավայրը**

093-87-43-87

**հեռախոս**

**էլ.-փոստ**

**Ծրագրի անվանումը**

|  |
| --- |
| Տրանսպորտային կանգառների տեղադրում |

1. **Ծրագրի թիրախ բնակավայրը և բնակավայրի տարածքում ծրագրի իրականացման վայրը**

|  |
| --- |
| Սյունիքի մարզ, Աշոտավան բնակավայր, գլխավոր և երկրորդական ճանապարհների խաչմերուկներ |

1. **Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը**

|  |
| --- |
| Աշոտավան բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում:  Հեռավորությունը Սիսիանից կազմում է 8կմ, մարզկենտրոնից՝ 112կմ, մայրաքաղաք Երևանից` 215 կմ, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1750 մ։ Բնակչության թիվը կազմում է 639, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 171։ Բնակիչները զբաղվում են դաշտավարությամբ, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ, վերջին տարիներին մեծ թափ է ստացել ազնվամորու մշակությունը։ Աշոտավանում գործում է միջնակարգ դպրոցը, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը, առողջության առաջնային պահպանության կենտրոնը։  ***Հիմնախնդիրը՝***  **Աշոտավան բնակավայրի բնակիչների համար չկան անհրաժեշտ պայմաններ հանրային տրանսպորտի ծառայություններից օգտվելու համար:**  Բնակավայրը Սիսիան համայնքային կենտրոնին մոտ գտնվելով հանդերձ երկար ժամանակ զրկված էր հասարակական տրանսպորտի ծառայությունից և մարդկանց տեղաշարժը համայնքային կենտրոն և հարակից բնակավայրեր իրականացվում էր մասնավոր մեքենաների և տաքսի ծառայությունների միջոցով։ Հանրային տրանսպորտի բացակայության պատճառով բնակավայրում բացակայում են նաև հասարակական տրանսպորտի համար նախատեսված կանգառները։ 2019թ.ից համայնքում սկսել է գործել միջբնակավայրային նոր երթուղին, որը սպասարկում է Սիսիան-Աշոտավան-Հացավան-Թասիկ-Սալվարդ ուղղությունը՝ ապահովելով բնակիչների տեղաշարժը համայնքային կենտրոնից դեպի բնակավայրեր: Ներկա պահին Սիսիանից դեպի Աշոտավան և հակառակ ուղղությամբ իրականացվում է օրական 3 ուղղերթ՝ առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան: Սիսիան-Աշոտավան երթուղու արժեքը կազմում է 100 դրամ։  Հանրային տրանսպորտի առկայության պայմաններում սակայն բնակավայրում չկա որևէ տրանսպորտային կանգառ, որտեղ բնակիչները կկարողանան սպասել հանրային տրանսպորտի ժամանմանը։ Չունենալով արևից, անձրևից ու քամուց պաշտպանվելու համապատասխան վայրեր, բնակիչները ստիպված են հասարակական տրանսպորտին սպասել ուղղակի ճանապարհին կամ բնակավայրի գլխավոր ճանապարհի հետ երկրորդական ճանապարհների հատման տարբեր խաչմերուկներում։ Կանգառների բացակայությունը ոչ միայն անհարմարավետություն է առաջացնում բնակիչների համար, այլ նաև երթուղին սպասարկողների համար, ովքեր ստիպված են կայանել բնակավայրի տարբեր վայրերում, որտեղ սպասում են բնակիչները։ Ծրագրով նախատեսվում է բնակավայրի գլխավոր ճանապարհի և երկրորդական ճանապարհների հատման 3 խաչմերուկներում տեղադրել տրանսպորտային կանգառների տաղավարներ։  11.11.2019թ. «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում Աշոտավան բնակավայրում կազմակերպված հանրային քննարկաման ժամանակ բնակավայրի խնդիրների առաջնահերթությունների որոշման արդյունքում տրանսպորտային կանգառների տաղավարներ կառուցելու անհրաժեշտությունը առաջնահերթ խնդիրների շարքում համարվել է երկրորդ կարևոր խնդիրը։ |

1. **Ծրագրի դասակարգում ըստ ոլորտների**

|  |
| --- |
| □ տնտեսական զարգացում (գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն)  □ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (աղբահանություն)  □ կոմունալ ծառայություններ (սանիտարական մաքրում, կանաչապատում և լուսավորություն)  □ մշակույթ և սպորտ  □ կրթություն (արտադպրոցական և նախադպրոցական)  ենթակառուցվածքներ (շենքեր, ճանապարհներ…)  □ սոցիալական օգնություն և առողջապահություն  □ այլ (մանրամասնել) |

1. **Ծրագրի նպատակը /նպատակները/**

|  |
| --- |
| Բարելավել Աշոտավան բնակավայրում տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման որակը՝ բնակավայրի գլխավոր ճանապարհի հետ երկրորդական ճանապարհների հատման 3 խաչմերուկներում տրանսպորտային կանգառի 3 տաղավարներ տեղադրելու միջոցով: |

1. **Ծրագրի խնդիրները**

|  |
| --- |
| Առաջարկվող ծրագիրն ուղղված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.   1. Ստեղծել տրանսպորտային կանգառների նոր ենթակառուցվածք: 2. Բարելավել տրանսպորտային ծառայության որակը: |

1. **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

|  |
| --- |
| ***Արդյունք 1. Բնակավայրի բնակիչները ապահովված են հանրային տրանսպորտի ծառայություններից օգտվելու բավարար պայմաններով:***  ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** Աշոտավան բնակավայրի գլխավոր ճանապարհի հետ երկրորդական ճանապարհների հատման 3 խաչմերուկներում տեղադրված են տրանսպորտային կանգառների հարմարավետ ու գեղեցիկ 3 տաղավարներ։ Տաղավարները ունեն ծածկ, նստարան և 3 կողմից պաշտպանում են քամուց:  ***Արդյունք 2. Բարելավվել է հասարակական տրանսպորտի ծառայության որակը։***  ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** Հանրային տրանսպորտային ծառայությունը մատուցվում է ավելի կանոնակարգված ձևով: Ավելացել է հասարակական տրանսպորտից օգտվող բնակիչների թիվը: |

1. **Ծրագրի հիմնական գործողություններ/քայլերը և ժամկետները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողություններ** | **Պատասխանատու** | **Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Կանգառների տաղավարների տեղերի որոշում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Կանգառների տաղավարների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կանգառների տաղավարների հարակից տարածքների բարեկարգում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ծրագրի թիրախ խումբը /խմբերը/ և հավանական շահառուները**

|  |
| --- |
| նախադպրոցական տարիքի երեխաներ  դպրոցական տարիքի երեխաներ  ծնողներ  երիտասարդներ  կանայք  միջին տարիքի մարդիկ  ծերեր  հաշմանդամություն ունեցող անձինք  □ այլ (նշել)  Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Աշոտավան բնակավայրի բնակիչները և անուղղակի շահառուներն են բնակավայրի հյուրերը: |

1. **Ծրագրի կայունությունը**

|  |
| --- |
| Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Աշոտավան բնակավայրի գլխավոր և երկրորդական ճանապարհների հատման 3 խաչմերուկներում կտեղադրվեն տրանսպորտային կանգառների տաղավարներ, որոնք հնարավորություն կտան բնակավայրի բնակիչներին օգտվելու որակյալ տրանսպորտային ծառայություններից: Կանգառների սպասարկման հետագա ծախսերը կիրականացվեն համայնքի բյուջեի միջոցներով։ |

1. **Ծրագրի բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Միավորի**  **արժեքը** | **Քանակ** | **Պահանջվող գումարը** |
| ***1.* Վարչական ծախսեր** |  |  |  |
| *1.1* |  |  |  |
| *1.2* |  |  |  |
| *1.3* |  |  |  |
| ***2.*** |  |  |  |
| *2.1* |  |  |  |
| *2.2* |  |  |  |
| ***3.*** |  |  |  |
| *3.1* |  |  |  |
| *3.2* |  |  |  |
| ***4.* Այլ ծախսեր** |  |  |  |
| *4.1* |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |

1. **Քվեարկության արդյունքում ծրագրին կողմ քվեարկած բնակիչների թիվը**

|  |
| --- |
|  |

1. **Համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ազգանուն, անուն** | **Հասցե** | **Ստորագրություն** |
|  | Ավանեսյան Նարե | Աշոտավան բնակավայր փողոց 1, 23շ, 18Ա |  |
|  | Գրիգորյան Մելինե | Աշոտավան բնակավայր փողոց 1, 30 տուն |  |
|  | Ավանեսյան էդգար | Աշոտավան բնակավայր փողոց 2, 12շ, 2 |  |
|  | Սիմոնյան Մուշեղ | Աշոտավան բնակավայր փողոց 2, 23շ, 44Բ |  |
|  | Մուրադյան Գարիկ | Աշոտավան բնակավայր փողոց 3, 6շ, 57Բ |  |
|  | Հարությունյան Դավիթ | Աշոտավան բնակավայր փողոց 2, 3շ, 22Ա |  |
|  | Ոսկանյան Մերուժան | Աշոտավան բնակավայր փողոց 2,18շ, 38Ա |  |
|  | Սիմոնյան Գերասիմ | Աշոտավան բնակավայր փողոց 2,15շ, 34Բ |  |
| Աշոտավան բնակավայրի համայնքային ակտիվ խմբի անդամները «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 14-ին մասնակցեցին «Նախագիծ-առաջարկ մշակելու կարողությունների զարգացում», «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» և դեկտեմբերի 22-ին՝ «Մասնակցային բյուջետավորում», «Համայնքային զարգացման ծրագրեր և բյուջե» թեմաներով երկօրյա դասընթացներին։ Դասընթացների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նախագիծ-առաջարկներ մշակելու հմտություններ: | | | |

**Հայկ Հովհաննիսյան**

**Բնակավայրում ծրագրի համակարգող**

**Արուս Ոսկանյան**

**Ծրագրի փորձագետ**