**Ծրագրի դիմում**

# Հայտատուի տվյալները

**Համայնքային ակտիվ խմբի ղեկավար**

Գևորգ

**Անուն**

Գևորգ Ավետիսյան

Գետաթաղ

Ավետիսյան

**Ազգանուն**

**Բնակավայրը**

093-15-38-60

**հեռախոս**

**էլ.-փոստ**

1. **Ծրագրի անվանումը**

|  |
| --- |
| «Մաքուր ջուր, առողջ բնակիչ» |

1. **Ծրագրի թիրախ բնակավայրը և բնակավայրի տարածքում ծրագրի իրականացման վայրը**

|  |
| --- |
| Սյունիքի մարզ, Գետաթաղ բնակավայր, խմելու ջրի ներքին ցանց |

1. **Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը**

|  |
| --- |
| Գետաթաղ բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում: Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 132կմ է, Սիսիան քաղաքից՝ 28կմ: Բնակավայրը հարակից է Դարբաս, Լոր, Լծեն, Որոտան, Ախլաթյան, Տոլորս բնակավայրերին:  Բնակչության թիվը կազմում է 188 մարդ: Նրանք հիմնականում զբաղվում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ և անասնապահությամբ: Բնակավայրում գործազրկության մակարդակը բարձր է: Բնակավայրը չունի դպրոց, դպրոցահասակ երեխաները հաճախում են հարակից Լոր և Դարբաս բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցներ: Չի գործում նախադպրոցական կրթական հաստատություն: Գործում է առաջին բուժօգնության պարագաներով և դեղորայքով ապահովված բուժկետ:    ***Հիմնախնդիրը՝***  **Գետաթաղ բնակավայրի ոչ բոլոր տնային տնտեսություններն են ապահովված անհրաժեշտ կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ պայմաններով՝ խմելու ջրի ոչ բնականոն մատակարարման պատճառով:**  Բնակավայրն ունի կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգ, սակայն խմելու ջրի ներքին ցանցը գտնվում է անմխիթար վիճակում, որի հետևանքով էլ առաջանում են ջրի զգալի կորուստներ և ջուրը չի բավականացնում բնակիչներին: Գետաթաղի խմելու ջրի ավազանը կառուցվել է դեռևս 1970-ական թվականներին: Այն ունի շտապ վերանորոգման անհրաժեշտություն, քանի որ փլուզման դեպքում մեծ վտանգ է ներկայացնում բնակավայրի բնակիչների համար: Խմելու ջրի ներքին ցանցը նույնպես վերանորոգման ու ընդլայնման կարիք ունի: Ցանցի գերմաշվածության պատճառով առաջանում է ջրի մեծ կորուստ, որի հետևանքով էլ բնակիչները զրկվում են իրենց կենցաղային առաջնային կարիքները հոգալու հնարավորությունից՝ կապված խմելու ջրի հասանելիության հետ: Բնակավայրի որոշ տնային տնտեսություններին ջրի բնականոն մատակարարումը հասանելի չէ ջրամատակարարման ցանցի ոչ արդյունավետ բաշխվածության պատճառով: Չի ապահովվում նաև խմելու ջրի որակը:  Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Գետաթաղ բնակավայրում 1800 մետր երկարությամբ նոր ջրագծի կառուցման և ջրագծի 200 մետր երկարությամբ հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ: Ծրագրի իրականացման դեպքում բնակավայրի բնակիչները պատրաստակամություն են հայտնել իրականացնելու հողային աշատանքները:  06.11.2019թ. «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում Գետաթաղ բնակավայրում կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ բնակավայրի խնդիրների առաջնահերթությունների որոշման արդյունքում խմելու ջրի խողովակաշարի վերանորոգման և նոր ջրագծի կառուցման անհրաժեշտությունը առաջնահերթ խնդիրների շարքում համարվել է առաջինը: |

1. **Ծրագրի դասակարգում ըստ ոլորտների**

|  |
| --- |
| □ տնտեսական զարգացում (գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն)  □ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (աղբահանություն)  □ կոմունալ ծառայություններ (սանիտարական մաքրում, կանաչապատում և լուսավորություն)  □ մշակույթ և սպորտ  □ կրթություն (արտադպրոցական և նախադպրոցական)  ենթակառուցվածքներ (շենքեր, ճանապարհներ…)  □ սոցիալական օգնություն և առողջապահություն  □ այլ (մանրամասնել) |

1. **Ծրագրի նպատակը /նպատակները/**

|  |
| --- |
| Բարելավել Գետաթաղ բնակավայրի բնակիչների սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային պայմանները՝ խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգման և բնականոն ջրամատակարարման ապահովման միջոցով: |

1. **Ծրագրի խնդիրները**

|  |
| --- |
| Առաջարկվող ծրագիրն ուղղված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.   1. Ապահովել 1800 գծմ ջրամատակարարման խողովակաշարի անխափան աշխատանքը: 2. Ընդլայնել խմելու ջրի գործող ցանցը՝ բնակավայրի բոլոր տնային տնտեսություններին ապահովել անհրաժեշտ քանակի խմելու ջրով: |

1. **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

|  |
| --- |
| ***Արդյունք 1. Գետաթաղ բնակավայրում ապահովված է խմելու ջրի բնականոն մատակարարումը։***  ***Արդյունքի ցուցանիշ*** - Գետաթաղ բնակավայրում շահագործվում է խմելու ջրի 1800 մետր երկարությամբ նոր ջրագիծ, որի միջոցով բնակավայրի բոլոր տնային տնտեսություններն ապահովված են անհրաժեշտ քանակությամբ ու որակի շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Կատարվել են հողային աշխատանքներ (1800մ), ջրագծի մոնտաժման աշխատանքներ, ջրամատակարարման ներքին ցանցի 200 մետրանոց հատվածի վնասված, քայքայված խողովակները փոխարինված են նոր խողովակներով, որի արդյունքում ջրի կորուստները հասցված են նվազագույնի:  ***Արդյունք 2.* Բարելավվել էբնակավայրի բնակիչների սանիտարահիգիենիկ, կենցաղային պայմանները, բարձրացել է նրանց բարեկեցության մակարդակը։**  ***Արդյունքի ցուցանիշ*** –Բանավոր հարցումների ժամանակ բնակիչները գոհունակություն են հայտնել մատակարարվող ջրի քանակի և որակի մասին։ |

1. **Ծրագրի հիմնական գործողություններ/քայլերը և ժամկետները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողություններ** | **Պատասխանատու** | **Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Հողային աշխատանքներ | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Նոր ջրագծի մոնտաժում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Միացման աշատանքներ | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Վնասված խողովակների նորոգում, փոխարինում նոր խողովակներով | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ծրագրի թիրախ խումբը /խմբերը/ և հավանական շահառուները**

|  |
| --- |
| նախադպրոցական տարիքի երեխաներ  դպրոցական տարիքի երեխաներ  ծնողներ  երիտասարդներ  կանայք  միջին տարիքի մարդիկ  ծերեր  հաշմանդամություն ունեցող անձինք  □ այլ (նշել)  Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Գետաթաղ բնակավայրի բնակիչները: |

1. **Ծրագրի կայունությունը**

|  |
| --- |
| Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Գետաթաղ բնակավայրում կկառուցվի խմելու ջրի նոր ջրագիծ, կվերանորոգվեեն գործող ջրագծի վնասված հատվածները: Խմելու ջրի ներքին ցանցը արդյունավետ կգործի և կապահովի բնակավայրի բնակչությանը անհրաժեշտ քանակությամբ ջրով՝ բավարարելով նրանց պահանջմունքները: Ջրամատակարարման ցանցի հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերը կիրականացվեն համայնքային բյուջեի միջոցներով։ |

1. **Ծրագրի բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Միավորի**  **արժեքը** | **Քանակ** | **Պահանջվող գումարը** |
| ***1.* Վարչական ծախսեր** |  |  |  |
| *1.1* |  |  |  |
| *1.2* |  |  |  |
| *1.3* |  |  |  |
| ***2.*** |  |  |  |
| *2.1* |  |  |  |
| *2.2* |  |  |  |
| ***3.*** |  |  |  |
| *3.1* |  |  |  |
| *3.2* |  |  |  |
| ***4.* Այլ ծախսեր** |  |  |  |
| *4.1* |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |

1. **Քվեարկության արդյունքում ծրագրին կողմ քվեարկած բնակիչների թիվը**

|  |
| --- |
|  |

1. **Համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ազգանուն, անուն** | **Հասցե** | **Ստորագրություն** |
|  | Ղուկասյան Գևորգ | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 1, տուն 2 |  |
|  | Օհանյան Հովհաննես | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 2, տուն 10 |  |
|  | Ասրյան Գարիկ | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 2, տուն 33 |  |
|  | Հարությունյան Վրույր | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 1, տուն 25 |  |
|  | Ավետիսյան Գևորգ | Գետաթաղ բնակավայր փողոց |  |
|  | Ստեփանյան Կարինե | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 3, տուն 12 |  |
|  | Դավթյան Լիանա | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 3, տուն 12 |  |
|  | Ասրյան Էդուարդ | Գետաթաղ բնակավայր փողոց 1, տուն 27 |  |
| Գետաթաղ բնակավայրի համայնքային ակտիվ խմբի անդամները «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 7-ին մասնակցեցին «Նախագիծ-առաջարկ մշակելու կարողությունների զարգացում», «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» և դեկտեմբերի 15-ին՝ «Մասնակցային բյուջետավորում», «Համայնքային զարգացման ծրագրեր և բյուջե» թեմաներով երկօրյա դասընթացներին։ Դասընթացների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նախագիծ-առաջարկներ մշակելու հմտություններ։ | | | |

**Արա Խաչատրյան**

**Բնակավայրում ծրագրի համակարգող**

**Արուս Ոսկանյան**

**Ծրագրի փորձագետ**