**Ծրագրի դիմում**

# Հայտատուի տվյալները

**Համայնքային ակտիվ խմբի ղեկավար**

Հասմիկ

**Անուն**

Հասմիկ Ստեփանյան

Հացավան

Ստեփանյան

**Ազգանուն**

**Բնակավայրը**

077-34-30-45

**հեռախոս**

hasmik-stepanyan-2019@mail.ru

**էլ.-փոստ**

1. **Ծրագրի անվանումը**

|  |
| --- |
| «Փոքրիկ երազանք» |

1. **Ծրագրի թիրախ բնակավայրը և բնակավայրի տարածքում ծրագրի իրականացման վայրը**

|  |
| --- |
| Սյունիքի մարզ, Հացավան բնակավայր, խանութին հարակից տարածք |

1. **Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը**

|  |
| --- |
| Հացավան բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում: Բնակավայրը հարակից է Թասիկ, Սալվարդ և Աշոտավան բնակավայրերին։ Այն գտնվում է մայրաքաղաքից 225կմ, մարզկենտրոնից՝ 114կմ և Սիսիանից՝ 11կմ հեռավորության վրա: Բնակավայրն ունի 150 բնակիչ, որից 50-ը նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաներ են:  ***Հիմնախնդիրը՝***  **Հացավան բնակավայրի նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաները չունեն ֆիզիկական զարգացման ու ազատ ժամանցի համար բավարար պայմաններ:**  Հացավանում գործում է նախակրթարան, որտեղ հաճախում են բնակավայրի 3-6 տարեկան երեխաները և միջնակարգ դպրոց, որը տիպային կառույց չէ, նախագծված է որպես ծննդատուն, բայց հարմարեցված է դպրոցի համար: Այդ պատճառով էլ դպրոցը չունի խաղահրապարակ կամ համապատասխան վայր, որի պատճառով երեխաները ֆիզկուլտուրայի դասերն անց են կացնում դպրոցի բակում:  Բնակավայրում բացակայում են նաև մանկական ժամանցի վայրերը, որի պատճառով երեխաները ավելի շատ ժամանակ են անց կացնում տանը՝ համակարգչային և բջջային խաղեր խաղալով։ Երբեմն երեխաները միապաղաղ առօրյայից որոշ չափով կտրվելու համար իրենց ազատ ժամանակն անց են կացնում բակային խաղեր խաղալով: Խաղահրապարակի, մարզահրապարակի բացակայության պատճառով երեխաները հաճախ ստիպված են խաղալ կամ զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրի տարածքում կամ բանուկ փողոցում, որտեղով անցնում են շատ մեքենաներ՝ վտանգելով իրենց կյանքն ու առողջությունը: Այս դեպքում երեխաների ծնողները անհանգստանալով նրանց անվտանգության համար, ստիպված են անընդհատ նրանց կողքին լինել:Ծրագրով նախատեսվում է Հացավան բնակավայրի կենտրոնական մասում, խանութին հարակից անբարեկարգ տարածքում կառուցել մանկական խաղահրապարակ, տեղադրել նստարաններ ու խաղասարքեր՝ երեխաների խաղային ժամանցի ճիշտ կազմակերպաման ու նրանց ֆիզիկական առողջ զարգացման համար:  08.11.2019թ. «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում Հացավան բնակավայրում կազմակերպված հանրային քննարկաման ժամանակ բնակավայրի խնդիրների առաջնահերթությունների որոշման արդյունքում մանկական խաղահրապարակի կառուցման ու համապատասխան սպորտային գույքի տեղադրման անհրաժեշտությունը առաջնահերթ խնդիրների շարքում համարվել է երկրորդը: |

1. **Ծրագրի դասակարգում ըստ ոլորտների**

|  |
| --- |
| □ տնտեսական զարգացում (գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն)  □ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (աղբահանություն)  □ կոմունալ ծառայություններ (սանիտարական մաքրում, կանաչապատում և լուսավորություն)  □ մշակույթ և սպորտ  □ կրթություն (արտադպրոցական և նախադպրոցական)  ենթակառուցվածքներ (շենքեր, ճանապարհներ…)  □ սոցիալական օգնություն և առողջապահություն |

1. **Ծրագրի նպատակը /նպատակները/**

|  |
| --- |
| Նպաստել Հացավան բնակավայրում նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների անվտանգ հանգստի ու ժամանցի կազմակերպմանը՝ ապահով և հարմարավետ մանկական խաղահրապարակի կառուցման ու համապատասխան գույքով ապահովելու միջոցով: |

1. **Ծրագրի խնդիրները**

|  |
| --- |
| Առաջարկվող ծրագիրն ուղղված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.   1. Բարեկարգել ու ցանկապատել բնակավայրի «խանութի հարակից տարածքը», կառուցել մանկական խաղահրապարակ: 2. Ապահովել խաղահրապարակը անհրաժեշտ գույքով ու պարագաներով: |

1. **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

|  |
| --- |
| ***Արդյունք 1. Հացավան բնակավայրի երեխաները իրենց ժամանցը անց են կացնում անվտանգ և խաղասարքերով կահավորված խաղահրապարակում***:  ***Արդյունքի ցուցանիշը*** - Գործում է, հարմարավետ ու անվտանգ մանկական խաղահրապարակ, որը նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքի 50 երեխաների առօրյան լցրել է վառ գույներով և ժպիտներով։ Կատարվել են տարածքի հարթեցման ու ցանկապատման (35մետր) աշխատանքներ: Խաղահրապարակն ապահովված է արհեստական խոտածածկով երեխաների ֆիզիկական զարգացման համար անհրաժեշտ խաղասարքերով (4 հատ)՝ տարբեր տարիքային խմբերի համար սահարաններ, ճոճանակներ և այլն: Բնակավայրի 150 բնակիչների հանգստի ու հաճելի ժամանցի համար տեղադրվել են նստարաններ (6հատ), տաղավար (1հատ), լուսավորության լապտերներ (2 հատ):  ***Արդյունք 2. Հացավան բնակավայրի կենտրոնը բարեկարգված է ու գեղեցիկ։ Էականորեն փոխվել է բնակավայրի երեխաների միօրինակ առօրյան։***  ***Արդյունքի ցուցանիշը -*** Երեխաները հնարավորություն ունեն անվտանգ ու հետաքրքիր կազմակերպելու իրենց խաղային ժամանցը, իսկ ծնողները բավարարված են նրանց ֆիզիկական զարգացման պայմաններից: |

1. **Ծրագրի հիմնական գործողություններ/քայլերը և ժամկետները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողություններ** | **Պատասխանատու** | **Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Հողի հարթեցման աշատանքներ | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Սպորտային խաղասարքերի ձեռքբերում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Նստարանների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Տաղավարի տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ցանկապատի տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Արհեստական խոտածածկով ապահովում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Լուսավորության լապտերների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ծրագրի թիրախ խումբը /խմբերը/ և հավանական շահառուները**

|  |
| --- |
| նախադպրոցական տարիքի երեխաներ  դպրոցական տարիքի երեխաներ  ծնողներ  □ երիտասարդներ  կանայք  □ միջին տարիքի մարդիկ  □ ծերեր  □ հաշմանդամություն ունեցող անձինք  □ այլ (նշել)  Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Հացավան բնակավայրի նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքի 50 երեխաները: Անուղղակի շահառուներն են երեխաների ծնողները, հարակից բնակավայրերի երեխաները, հյուրերը: |

1. **Ծրագրի կայունությունը**

|  |
| --- |
| Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Հացավան բնակավայրում կկառուցվի ու համապատասխան գույքով կհագեցվի մանկական խաղահրապարակ: Այն լիարժեք կգործի ու կպահպանվի՝ հնարավորություն տալով բնակավայրի նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքի երեխաներին արդյունավետ կազմակերպելու իրենց ազատ ժամանակը: |

1. **Ծրագրի բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Միավորի**  **արժեքը** | **Քանակ** | **Պահանջվող գումարը** |
| ***1.* Վարչական ծախսեր** |  |  |  |
| *1.1* |  |  |  |
| *1.2* |  |  |  |
| *1.3* |  |  |  |
| ***2.*** |  |  |  |
| *2.1* |  |  |  |
| *2.2* |  |  |  |
| ***3.*** |  |  |  |
| *3.1* |  |  |  |
| *3.2* |  |  |  |
| ***4.* Այլ ծախսեր** |  |  |  |
| *4.1* |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |

1. **Քվեարկության արդյունքում ծրագրին կողմ քվեարկած բնակիչների թիվը**

|  |
| --- |
|  |

1. **Համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ազգանուն, անուն** | **Հասցե** | **Ստորագրություն** |
|  | Ստեփանյան Հասմիկ | Հացավան բնակավայր փողոց 1, տուն 31 |  |
|  | Գրիգորյան Ժանետա | Հացավան բնակավայր փողոց 1, տուն 31 |  |
|  | Աղայան Անահիտ | Հացավան բնակավայր փողոց 1, տուն 3 |  |
|  | Վարդանյան Արշալույս | Հացավան բնակավայր փողոց 2, տուն 33 |  |
|  | Մանուկյան Աստղիկ | Հացավան բնակավայր փողոց 1, տուն 33 |  |
|  | Աղախանյան Ժաննա | Հացավան բնակավայր փողոց 1, տուն 23 |  |
|  | Պետրոսյան Նելի | Հացավան բնակավայր փողոց 2, տուն 6 |  |
|  | Քոլյան Սուսաննա | Հացավան բնակավայր փողոց 2, տուն 6 |  |
| Աշոտավան բնակավայրի համայնքային ակտիվ խմբի անդամները «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 8-ին մասնակցեցին «Նախագիծ-առաջարկ մշակելու կարողությունների զարգացում», «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» և դեկտեմբերի 21-ին՝ «Մասնակցային բյուջետավորում», «Համայնքային զարգացման ծրագրեր և բյուջե» թեմաներով երկօրյա դասընթացներին։ Դասընթացների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նախագիծ-առաջարկներ մշակելու հմտություններ: | | | |

**Լևոն Միրաբյան**

**Բնակավայրում ծրագրի համակարգող**

**Արուս Ոսկանյան**

**Ծրագրի փորձագետ**