**Ծրագրի դիմում**

# Հայտատուի տվյալները

**Համայնքային ակտիվ խմբի ղեկավար**

Գևորգ

**Անուն**

Գևորգ Թորոսյան

Ույծ

Թորոսյան

**Ազգանուն**

**Բնակավայրը**

098-24-05-20

**հեռախոս**

**էլ.-փոստ**

1. **Ծրագրի անվանումը**

|  |
| --- |
| «Հավերժ փառք հերոսներին» |

1. **Ծրագրի թիրախ բնակավայրը և բնակավայրի տարածքում ծրագրի իրականացման վայրը**

|  |
| --- |
| Սյունիքի մարզ, Ույծ բնակավայր, զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր |

1. **Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը**

|  |
| --- |
| Ույծ բնակավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում: Հեռավորությունը Սիսիանից կազմում է 2կմ, մարզկենտրոնից՝ 101կմ, պետական սահմանից՝ 60կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1600մ է: Բնակավայրի վարչական տարածքը կազմում է 3261 հա: Բնակչության թիվը 544 է, տնտեսությունների թիվը՝ 115: Բնակչության շուրջ 80%-ը զբաղվում է դաշտավարությամբ և անասնապահությամբ: Ույծ բնակավայրը գազաֆիկացված է, ապահովված՝ շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ: Բնակավայրում գործում է միջնակարգ դպրոց, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, բուժկետ:  ***Հիմնախնդիրը՝***  **Ույծ բնակավայրում արցախյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը չունի վայելուչ տեսք՝ տարիների ընթացքում վնասվելու ու քանդվելու պատճառով:**  1995թ. Ույծ բնակավայրի կենտրոնական մասում կառուցվել է արցախյան հերոսամարտում զոհված ույծեցի ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր-պուրակը, որը մեծ կարևորություն ունի ոչ միայն բնակավայրի բնակիչների այլ նաև ամբողջ համայնքի համար: Պուրակը մի վայր է, որտեղ տեղի են ունենում պետական տոների և հիշատակի օրերի մի շարք միջոցառումներ, որոնց ժամանակ բնակիչները հավաքվում են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ մարտիրոսված հայրենակիցների հիշատակին: Այստեղ են այցելում զոհված ազատամարտիկների հարազատները հիշելու և ծաղիկներ խոնարհելու նրանց շիրիմներին:  Ներկայումս հուշահամալիր-պուրակը բարեկարգման կարիք ունի: Քարե ցանկապատը տասնամյակների ընթացքում վնասվել է, քարերը մաշվել են, տարածքի խոտածածկը վերացել է: Ասֆալտե ծածկը տեղ-տեղ քանդվել է, աճել ու տարածվել են մոլախոտերը: Կենտրոնական մասում գտնվող ցայտաղբյուր – ջրավազանը չի գործում:  Ծրագրով նախատեսվում է բարեկարգել ու կանաչապատել հուշահամալիրի տարածքը: Բնակավայրի բնակիչները պատրաստակամություն են հայտնել ծրագրի իրականացման դեպքում մասնակցելու մաքրման ու շինարարական աշատանքներին:  11.11.2019թ. «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում Ույծ բնակավայրում կազմակերպված հանրային քննարկաման ժամանակ բնակավայրի խնդիրների առաջնահերթությունների որոշման արդյունքում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր-պուրակի բարեկարգման անհրաժեշտությունը առաջնահերթ խնդիրների շարքում համարվել է առաջինը: |

1. **Ծրագրի դասակարգում ըստ ոլորտների**

|  |
| --- |
| □ տնտեսական զարգացում (գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն)  □ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (աղբահանություն)  □ կոմունալ ծառայություններ (սանիտարական մաքրում, կանաչապատում և լուսավորություն)  □ մշակույթ և սպորտ  □ կրթություն (արտադպրոցական և նախադպրոցական)  ենթակառուցվածքներ (շենքեր, ճանապարհներ…)  □ սոցիալական օգնություն և առողջապահություն  □ այլ (մանրամասնել) |

1. **Ծրագրի նպատակը /նպատակները/**

|  |
| --- |
| Ապահովել Ույծ բնակավայրում արցախյան գոյամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր-պուրակի բարեկարգ ու վայելուչ տեսքը, որպես բնակավայրի համար կարևոր հանրային վայր: |

1. **Ծրագրի խնդիրները**

|  |
| --- |
| Առաջարկվող ծրագիրն ուղղված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.   1. Բարեկարգել հուշահամակիր-պուրակը: 2. Կանաչապատել տարածքը: |

1. **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

|  |
| --- |
| ***Արդյունք 1. Ույծ բնակավայրի կենտրոնում գտնվող արցախյան գոյամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրը բարեկարգված է, մաքուր ու վայելուչ տեսք ունի:***  ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** Տարածքը մաքրվել է քանդված ասֆալտի կտորներից ու քարերից, իրականացվել է խիճ-ավազային լիցք և սալիկապատվել է (120քմ): Հուշահամալիրի ցանկապատի քանդված հատվածները վերանորոգվել են, ջրավազանը բարեկարգվել է, տեղադրվել է շատրվան, վերանորոգվել է ջրահեռացման խողովակաշարը (4գծմ): Լուծվել է լուսավորության խնդիրը (տեղադրվել են 4 լուսատուներ): Համապատասխան թունաքիմիկատների կիրառման շնորհիվ տարածքը մաքրվել է մոլախոտերից ու կանաչապատվել, տեղադրվել են աղբամաններ: Զոհված հերոսների նկարների կողքին տեղադրվել են միանման ծաղկամաններ:  ***Արդյունք 2. Բնակավայրի բնակիչները բավարարված են Հուշահամալիր-պուրակի պահպանման աշխատանքներից:***  ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** Բնակիչները հաղթանակի և հիշատակի օրերին հպարտության զգացումով են հավաքվում հարգելու հայրենակիցների հիշատակը: Հուշահամալիրի տարածքում կազմակերպվում են հայրենասիրական միջոցառումներ, որոնք ապրողներին սովորեցնում են հիշել, հարգել ու վառ պահել հայրենիքի համար նահատակված զինվորների հիշատակը: |

1. **Ծրագրի հիմնական գործողություններ/քայլերը և ժամկետները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողություններ** | **Պատասխանատու** | **Ամիսներ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Հուշահամալիրի տարածքի մաքրում քարերից | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Մոլախոտերի վնասազերծում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ջրահեռացման խողովակաշարի վերանորոգում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Խիճ-ավազային լիցքի իրականացում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Տարածքի սալիկապատում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Լուսավորության սյուների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ջրավազանի բարեկարգում, շատրվանի տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ցանկապատի ներսի կողմի դեկորատիվ սվաղապատում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Տարածքի կանաչապատում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ծաղկամանների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Աղբամանների տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ծրագրի թիրախ խումբը /խմբերը/ և հավանական շահառուները**

|  |
| --- |
| նախադպրոցական տարիքի երեխաներ  դպրոցական տարիքի երեխաներ  ծնողներ  երիտասարդներ  կանայք  միջին տարիքի մարդիկ  ծերեր  հաշմանդամություն ունեցող անձինք  □ այլ (նշել)  Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ույծ բնակավայրի բնակիչները, միջոցառումների հյուրերը: |

1. **Ծրագրի կայունությունը**

|  |
| --- |
| Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Ույծ բնակավայրի արցախյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիր-պուրակը կբարեկարգվի և բնակավայրի հանրային կարևոր նշանակության տարածքը կունենա գրավիչ տեսք: |

1. **Ծրագրի բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Միավորի**  **արժեքը** | **Քանակ** | **Պահանջվող գումարը** |
| ***1.* Վարչական ծախսեր** |  |  |  |
| *1.1* |  |  |  |
| *1.2* |  |  |  |
| *1.3* |  |  |  |
| ***2.*** |  |  |  |
| *2.1* |  |  |  |
| *2.2* |  |  |  |
| ***3.*** |  |  |  |
| *3.1* |  |  |  |
| *3.2* |  |  |  |
| ***4.* Այլ ծախսեր** |  |  |  |
| *4.1* |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |

1. **Քվեարկության արդյունքում ծրագրին կողմ քվեարկած բնակիչների թիվը**

|  |
| --- |
|  |

1. **Համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ազգանուն, անուն** | **Հասցե** | **Ստորագրություն** |
| 1. ՝ | Թադևոսյան Հարություն | Ույծ բնակավայր փողոց 3, տուն 10 |  |
|  | Առաքելյան Արա | Ույծ բնակավայր փողոց 1, տուն 29 |  |
|  | Մանասյան Վարդան | Ույծ բնակավայր փողոց 1, տուն 16 |  |
|  | Ավետյան Գոռ | Ույծ բնակավայր փողոց 5, շենք 1/1, տուն 1 |  |
|  | Ավետյան Հովիկ | Ույծ բնակավայր փողոց 3, տուն 2 |  |
|  | Կարապետյան Գևորգ | Ույծ բնակավայր փողոց 3, տուն 38 |  |
|  | Թորոսյան Գևորգ | Ույծ բնակավայր փողոց 8, տուն 22 |  |
|  | Դանիելյան Նորայր | Ույծ բնակավայր փողոց 5, տուն 7 |  |
| Ույծ բնակավայրի համայնքային ակտիվ խմբի անդամները «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 14-ին մասնակցեցին «Նախագիծ-առաջարկ մշակելու կարողությունների զարգացում», «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» և դեկտեմբերի 22-ին՝ «Մասնակցային բյուջետավորում», «Համայնքային զարգացման ծրագրեր և բյուջե» թեմաներով երկօրյա դասընթացներին։ Դասընթացների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նախագիծ-առաջարկներ մշակելու հմտություններ: | | | |

**Սաթենիկ Մնացականյան**

**Բնակավայրում ծրագրի համակարգող**

**Արուս Ոսկանյան**

**Ծրագրի փորձագետ**