**Ծրագրի դիմում**

# Հայտատուի տվյալները

**Համայնքային ակտիվ խմբի ղեկավար**

Քաջիկ

**Անուն**

Քաջիկ Հախվերդյան

Տորունիք

Հախվերդյան

**Ազգանուն**

**Բնակավայրը**

093-11-85-17

**հեռախոս**

**էլ.-փոստ**

1. **Ծրագրի անվանումը**

|  |
| --- |
|   Ակտիվ բնակավայր |

1. **Ծրագրի թիրախ բնակավայրը և բնակավայրի տարածքում ծրագրի իրականացման վայրը**

|  |
| --- |
| Սյունիքի մարզ, Տորունիք բնակավայր, կենցաղի տուն |

1. **Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը**

|  |
| --- |
| Տորունիք բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Սիսիան բազմաբնակավայր համայնքում: Հեռավորությունը Սիսիանից կազմում է 17կմ, մարզկենտրոնից՝ 121կմ, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1840մ: Ունի լեռնային բնակավայրի կարգավիճակ: Բնակավայրը զբաղեցնում է 1758.49հա տարածք: Բնակչության թիվը կազմում է 129, տնտեսությունների թիվը՝ 25, որոնց 30%-ը փախստականներ են: Բնակավայրում գործում է հիմնական դպրոց՝ նախատեսված 40 աշակերտի համար, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, բուժկետ:***Հիմնախնդիրը՝*****Տորունիք բնակավայրում չկան անհրաժեշտ պայմաններ մշակութային կյանքի բնականոն ընթացքի ապահովման, հանրային միջոցառումների անցկացման, ինչպես նաև բնակիչների ազատ ժամանցի կազմակերպման համար:**Տորունիքի մշակույթի տունը կառուցվել է 1950-ական թթ., ժամանակի ընթացքում քայքայվել է ու քանդվել և ներկայումս գտնվում է կիսավեր վիճակում: Գնահատելով մշակույթի տան շենքի մեծությունը և ավերվածության աստիճանը և գալով ընդհանուր եզրակացության, որ այն վերանորոգելու համար հսկայական միջոցներ են անհրաժեշտ՝ 2016թ.-ին համայնքի ավագանին որոշեց համայնքի ենթակայության տակ գտնվող շինություններից մեկը, որը նախկինում եղել է բնակելի տուն օգտագործել որպես մշակույթի տուն: Այն մեկ հարկանի, հողաշեն կառույց է և գտնվում է բնակավայրի կենտրոնական մասում: ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի «Քայլ Առ Քայլ» հիմնադրամի աջակցությամբ 2016թ.-ին այդ շենքի սենյակներից մեկը վերանորոգվել և կահավորվել է բնակավայրի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար:Բնակավայրում չկա կենցաղի տուն և բնակիչները ստիպված են ուրախության և սգո արարողությունները կազմակերպել այդ նույն շենքի տարածքում կամ հարևան Ախլաթյան բնակավայրի կենցաղի տանը։ Սակայն շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում և վերանորոգման կարիք ունի։ Խոհանոցի վիճակը բավարար է, համայնքի սուղ միջոցներից խնայողություններ անելով՝ համայնքապետարանը ձեռք է բերել սպասքի պարագաներ, որոնք տրամադրվում են բնակիչներին արարողությունների ժամանակ, իսկ սեղան-աթոռների հարցը դեռևս լուծված չէ և բնակիչները ստիպված դրանք բերում են հարևան բնակավայրից։ Շենքի ներքին բաժանման փոփոխությունը, վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը և գույքով ապահովումը հնարավոր կդարձնի շինության օգտագործումը ինչպես մշակութային միջոցառումների, այպես էլ հանդիսությունների կազմակերպման համար։ Բացի դրանից այդ տարածքը կօգտագործվի որպես ժամանցի սենյակ, որտեղ բնակավայրի բնակիչները կարող են հավաքվել և ավելի հետաքրքիր անց կացնել իրենց ազատ ժամանակը՝ խաղալ տարբեր սեղանի խաղեր, քննարկել օրվա լուրերը՝ որոշ չափով կտրվելով առօրյա հոգսերից։ Ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել հատկացված տարածքը որպես բնակավայրի մշակույթի տուն և հանդիսությունների սրահ և ապահովել այն անհրաժեշտ գույքով։07.11.2019թ. «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում Տորունիք բնակավայրում կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ բնակավայրի խնդիրների առաջնահերթությունների որոշման արդյունքում կենցաղի տան վերանորոգման ու գույքով հագեցման անհրաժեշտությունը առաջնահերթ խնդիրների շարքում համարվել է առաջինը: |

1. **Ծրագրի դասակարգում ըստ ոլորտների**

|  |
| --- |
| □ տնտեսական զարգացում (գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն) □ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (աղբահանություն)□ կոմունալ ծառայություններ (սանիտարական մաքրում, կանաչապատում և լուսավորություն)□ մշակույթ և սպորտ□ կրթություն (արտադպրոցական և նախադպրոցական)  [x]  ենթակառուցվածքներ (շենքեր, ճանապարհներ…) □ սոցիալական օգնություն և առողջապահություն  |

1. **Ծրագրի նպատակը /նպատակները/**

|  |
| --- |
| Նպաստել Տորունիք բնակավայրում մշակութային կյանքի ակտիվացմանը և պատշաճ մակարդակով տեղական ու համայնքային նշանակություն ունեցող միջոցառումներ կազմակերպմանը:  |

1. **Ծրագրի խնդիրները**

|  |
| --- |
| Առաջարկվող ծրագիրն ուղղված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.1. Բարելավել մշակույթի տան շենքային պայմանները:
2. Ապահովել մշակույթի տունն անհրաժեշտ գույքով:
 |

1. **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

|  |
| --- |
| ***Արդյունք 1.*** ***Բնակավայրում ակտիվացել է մշակութային կյանքը, մշակույթի տանը տեղի են ունենում ինչպես համայնքապետարանի, այնպես էլ բնակավայրի դպրոցական և նախադպրոցական կրթական հաստատությունների կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումներ:*** ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** Տորունիք բնակավայրում գործում է մշակութային միջոցառումների և հանդիսությունների կազմակերպման համար բավարար շենքային պայմաններով ու համապատասխան գույքով ապահովված մշակույթի տուն: Կատարվել է շենքի ներքին բաժանման փոփոխություն՝ երկու հարևան սենյակների միջև պատը քանդվել է և ստացվել մեկ ընդարձակ սրահ: Իրականացվել են սրահի ներքին հարդարման աշխատանքներ (150քմ), փոխվել են պատուհանները (6հատ) և մուտքի դուռը (1հատ), կատարվել են լուսատուների մոնտաժման աշխատանքներ (2կետ): Բարելավվել է շինության արտաքին տեսքը, կատարվել են արտաքին հարդարման աշխատանքներ (20քմ), տեղադրվել է թեքահարթակ (1հատ), ցանկապատվել է հարակից այգին (50գծմ)՝ անասունների մուտքն արգելելու նպատակով: Մշակույթի տունն ապահովված է մշակութային և հանրային միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ գույքով, ձեռք են բերվել նստարանների ու սեղանների պատրաստման համար անհրաժեշտ նյութեր ու դետալներ և բնակավայրի բնակիչները սեփական նախաձեռնությամբ պատրաստել են դրանք: Բնակիչների ազատ ժամանցի կազմակերպման համար ձեռք են բերվել տարաբնույթ սեղանի խաղեր՝ շախմատ, նարդի, դոմինո (1-ական)։ ***Արդյունք 2. Բարելավվել է հանրային միջոցառումների անցկացման մակարդակը***: ***Արդյունքի ցուցանիշ -*** վերանորոգված ու անհրաժեշտ գույքով համալրված սրահը անվճար տրամադրվում է բնակիչներին՝ արարողություններ կազմակերպելու համար։ Մշակույթի տունը հարմարավետ հավաքատեղի է բնակավայրի բնակիչների ազատ ժամանցի կազմակերպման համար: |

1. **Ծրագրի հիմնական գործողություններ/քայլերը և ժամկետները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողություններ** | **Պատասխանատու**  | **Ամիսներ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Տարածքի ներքին բաժանման փոփոխություն | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Լուսատուների մոնտաժման աշխատանքների իրականացում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Դռան և պատուհանների փոխում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ցանկապատում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Արտաքին բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Թեքահարթակի տեղադրում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Սեղան-նստարանների պատրաստման համար նյութերի ու դետալների ձեռքբերում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Սեղանի խաղերի ձեռքբերում | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ծրագրի թիրախ խումբը /խմբերը/ և հավանական շահառուները**

|  |
| --- |
| [x]  նախադպրոցական տարիքի երեխաներ [x]  դպրոցական տարիքի երեխաներ[x]  ծնողներ[x]  երիտասարդներ [x]  կանայք [x]  միջին տարիքի մարդիկ[x]  ծերեր [x]  հաշմանդամություն ունեցող անձինք □ այլ (նշել) Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Տորունիք բնակավայրի բնակիչները և անուղղակի շահառուներն են մշակութային ու հանրային միջոցառումների հյուրերը:   |

1. **Ծրագրի կայունությունը**

|  |
| --- |
| Համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Տորունիք բնակավայրի ավագանու որոշմամբ հատկացված շինությունը կվերանորոգվի որպես մշակույթի տուն և կհամալրվի անհրաժեշտ գույքով: Այն լիարժեք կգործի ու բնակավայրի բնակչությանը հնարավորություն կտա կազմակերպելու բարձր մակարդակի մշակութային ու հանրային միջոցառումներ: |

1. **Ծրագրի բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Միավորի** **արժեքը** | **Քանակ** | **Պահանջվող գումարը** |
| ***1.* Վարչական ծախսեր** |  |  |  |
| *1.1*  |  |  |  |
| *1.2*  |  |  |  |
| *1.3*  |  |  |  |
| ***2.***  |  |  |  |
| *2.1* |  |  |  |
| *2.2* |  |  |  |
| ***3.***  |  |  |  |
| *3.1* |  |  |  |
| *3.2* |  |  |  |
| ***4.* Այլ ծախսեր** |  |  |  |
| *4.1* |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |

1. **Քվեարկության արդյունքում ծրագրին կողմ քվեարկած բնակիչների թիվը**

|  |
| --- |
|   |

1. **Համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ազգանուն, անուն** | **Հասցե** | **Ստորագրություն** |
|  | Հախվերդյան Կորյուն | Տորունիք բնակավայր 1-ին փողոց, տուն 10 |  |
|  | Աղաջանյան Օլեգ | Տորունիք բնակավայր 4-րդ փողոց, տուն 9 |  |
|  | Կարապետյան Գևորգ | Տորունիք բնակավայր 1-ին փողոց, տուն 13 |  |
|  | Իսայան Ալեքսանդր | Տորունիք բնակավայր 3-րդ փողոց, տուն 9 |  |
|  | Դավթյան Արմինե | Տորունիք բնակավայր 3-րդ փողոց, տուն 6 |  |
|  | Հախվերդյան Քաջիկ | Տորունիք բնակավայր 1-ին փողոց, տուն 10 |  |
|  | Ստեփանյան Արա | Տորունիք բնակավայր 3-րդ փողոց, տուն 4 |  |
| Տորունիք բնակավայրի համայնքային ակտիվ խմբի անդամները «Մասնակցային բյուջետավորում» ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 8-ին մասնակցեցին «Նախագիծ-առաջարկ մշակելու կարողությունների զարգացում», «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» և դեկտեմբերի 21-ին՝ «Մասնակցային բյուջետավորում», «Համայնքային զարգացման ծրագրեր և բյուջե» թեմաներով երկօրյա դասընթացներին։ Դասընթացների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նախագիծ-առաջարկներ մշակելու հմտություններ: |

**Լևոն Միրաբյան**

**Բնակավայրում ծրագրի համակարգող**

**Արուս Ոսկանյան**

**Ծրագրի փորձագետ**